**新建70MW往复炉排热水锅炉项目概况**

**一、建设单位**

巴林左旗蔚然热力有限责任公司

1. **项目名称**

巴林左旗富龙城镇供暖有限责任公司供热锅炉安装及配套基础设施工程项目

**三、建设背景**

巴林左旗蔚然热力公司现有锅炉3台。29MW锅炉2台，72MW锅炉1台。炉型属于往复炉排热水锅炉，分别始建于2010年和2015年，现已运行12个采暖季。随着公司生产规模的不断扩大，目前供暖面积已经达到188万平米，原有的供热能力已无法满足需求。为了提高能源利用效率，保证生产的稳定运行，今年年底公司将预计完成新建一台高效环保70MW往复炉排热水锅炉。

**四、工程概况**

在赤峰市巴林左旗契丹大街林东第七中学西侧70米（厂址），计划新建1台70MW往复炉排热水锅炉，配套建设附属辅助系统、辅机系统、风烟道系统、煤仓、电气系统、自控系统、仪表阀门、计量装置等、超低排放环保系统，并预留超净排放改造空间。

**五、建设工期**

2024年7月至2024年12月31日

**六、投资规模及来源**

项目计划投资1500万余元，资金来源为自筹和银行贷款。

**七、工程进展**

该项目已经完成立项，正在进行施工图纸招标。

**八、下一步工作安排**

申请总公司协助进行设计单位招标，施工单位招标、招标等工作。

巴黎左旗蔚然热力有限责任公司

2024年6月17日